[image: image1.png]



РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 13.08.2019 № 126
с. Руська Поляна
Про підготовку об’єктів соціальної

сфери та житлово-комунального 

господарства до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. 

         Заслухавши інформацію  заступника сільського голови Прудивуса А.Л., начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту Нечипоренко О.О., директора КЗ «Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради»  Черненко О.В, начальника комунального господарства Попович Л.І., про стан готовності об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період, виконком сільської ради відмічає, що керівництво закладів соціальної сфери, житлово-комунальних господарств провели значний обсяг роботи по підготовці закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 р.р.

В закладах загальної середньої освіти Руськополянської сільської ради виконано поточні ремонти будівель, споруд та обладнання, проведено гідравлічне випробовування систем опалення, перевірено опір заземлення та ізоляції електрообладнання, виконано технічне обслуговування вогнегасників, перевірено димоходи та вентиляційні канали,  проводиться підготовка по заготівлі овочів для їдалень. До початку навчального року планується в ЗЗСО №1 та ЗЗСО №2 встановити 32 енергозберігаючих вікна та замінити 11 дверей.    

В ЗЗСО № 1 частково відремонтовано аварійний дах актового залу, проведено ремонт приміщень топкових. Виконано поточний ремонт будівель, споруд та обладнання. Ведуться роботи по реконструкції газового лічильника.

В ЗЗСО №2  зроблено капітальний ремонт частини пласкої покрівлі школи. Облаштовано відкоси вікон, на кухні встановлено бойлер (на 50 л) та 3 змішувачі. 

          В закладах дошкільної освіти  зроблено поточні ремонти групових кімнат, пофарбовано та відремонтовано ігрові споруди. Виконано контрольні  огляди димових каналів. Повірено  вогнегасники, газосигналізатори. Обстежено та проконтрольовано робочі місця обслуговучого та технічного персоналу ЗДО, забезпечення спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту. Було  замірено заземлення всіх будівель.
В ЗДО «Світлячок» зроблено ремонт харчоблока. Встановлено додаткову трубу для витяжної системи на горищі. Проте в котельні залишився не заміненим циркуляційний насос. Ведуться роботи по реконструкції газового лічильника.
           В ЗДО «Берізка» проведено косметичний ремонт групових кімнат. Наразі проводиться капітальний ремонт пральної кімнати. 

  
 В закладах дошкільної освіти «Берізка» та «Сонечко» повністю заготовлено тверде паливо на зимовий період.

           Комунальному   господарству  «Поляна» потрібно закінчити утеплення та огородження артезіанських свердловин, запастися  дизельним пальним для очистки снігу та протиожеледними реагентами. 

          В Будинку культури с. Руська Поляна підготовлено котельню до опалювального сезону. 

          Всі об’єкти соціальної сфери мають газове опалення. Газові котельні забезпечені кваліфікованим обслуговуючим персоналом. 

           Керуючись статтею 32 п.2 «а» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради 

                                                     ВИРІШИВ:

             1. Інформацію  заступника сільського голови Прудивуса А. Л., начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту       Нечипоренко О. О., директора КЗ «Центр культури та дозвілля Руськополянської сільської ради» Черненко О. В., начальника комунального господарства Попович Л. І.,  про стан готовності об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. взяти до відома.

              2. Керівникам установ, організацій, комунального господарства  забезпечити чіткий контроль і раціональне використання газу та електроенергії.

             3. Керівникам установ соціальної сфери забезпечити підготовку відповідальних за газове господарство в установах до початку опалювального сезону.

            4. Директорам шкіл, завідувачам дошкільних закладів, провести роботи по заготівлі овочів і картоплі для установ до 15 жовтня.

            5. Начальнику комунального господарства «Поляна» провести утеплення сільських  свердловин до 30 жовтня, підготувати достатню кількість складових для утворення протиожеледних реагентів та заготовити резерв дизельного  пального в необхідній кількості.

           6. Зобов’язати комісію для визначення стану готовності об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період  до 20 вересня оглянути установи.    

           7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Пашкевич Ю.А.

Сільський голова                                                   О. Г. Гриценко
